Aktivitet Beroende Tid (h) Person

**1. Skapa webb app School med site collection 0 0.5 Alla**

**1.5 Skapa Grupper 1 0.5 Alla**

**2. Skapa subsite A & subsite B 1 0.5 Alla**

3. **Skapa extern databas 0 0.5 P K**

4. Skapa BCS lista 1, 3 6 P K

5. Skapa quote webbpart med koppling till BCS 4 2 P K

**6. Skapa nyhetslista/newsfeed för main site 1 1 Y O**

7. **Skapa betygsbibliotek för main site 1 1 J A**

8. **Elev tasks för main site 1 1 Y O**

9. **Klasslista för main site 1 1 J A**

**10. Närvarolista för main site 9 2 J A**

11. **Kursutvärdering för sub sites 2 2 Y O**

12. Indivi Närvaro webpart för sub sites 2, 10 6 A P

13. Kalendervy för tasks på sub sites 2, 8 3 Y J

14. Närvarovy (lärare read) på sub sites 2, 10 2 K O

15. Betygsvy för elever och lärare på sub sites 2, 7 2 J O

16. Layout main site 5 - 10 4 A K O

17. Layout sub sites 11 - 15 4 P Y J

39 h